山西浩诚环保科技有限公司

再生资源循环综合利用建设项目

（不含1-3mm的轻薄料生产线）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：山西浩诚环保科技有限公司

编制单位：山西智润环保技术有限公司

2024年4月

表一

| 建设项目名称 | 山西浩诚环保科技有限公司再生资源循环综合利用建设项目 （不含1-3mm的轻薄料生产线） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 山西浩诚环保科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | þ新建 ¨改扩建 ¨技改 ¨迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 长治市长子县大堡头镇郭庄村南240m处 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 废钢铁 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年回收废旧钢铁130万吨（其中1-3mm的轻薄料75.71万吨；3-5mm的轻薄料及6-10mm的钢筋团16.85万吨；其他废钢37.44万吨） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年回收废旧钢铁70.08万吨（其中3-5mm的轻薄料及6-10mm的钢筋团22.08万吨；其他废钢48万吨） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023.4.23 | 开工建设时间 | 2023.5 |  |  |
| 调试时间 | 2024.4 | 验收现场 监测时间 | 2024.4.15-2024.4.16 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 长治市生态环境局长子分局 | 环评报告表 编制单位 | 山西程源环保工程 有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 山西浩诚环保科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 山西浩诚环保科技 有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 20000万元 | 环保投资总概算 | 200万元 | 比例 | 1.0% |
| 实际总投资 | 10000万元 | 实际环保投资 | 800万元 | 比例 | 8.0% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订），2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起实行； （2）《建设项目环境保护管理条例》；（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订） （3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；国环规环评〔2017〕4号； （4）生态环境部公告2018年第9号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； （5）生态环境部办公厅文件（关于《印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，环办环评函〔2020〕688号）； （6）《山西省环保厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》晋环许可函〔2018〕39号； （7）《山西浩诚环保科技有限公司再生资源循环综合利用建设项目环境影响报告表》，程源环保工程有限公司，2023年4月； （8）长治市生态环境局长子分局关于《山西浩诚环保科技有限公司再生资源循环综合利用建设项目环境影响报告表》的批复，长子环函〔2023〕 21号，2023年4月23日。 （9）2024年4月15-16日，委托山西致奕环保科技有限公司进行了监测，并出具了编号为ZY-20240406的监测报告。 · |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、大气污染物 （1）本项目此次验收范围生产过程产生的废气主要为无组织粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准，具体标准值详见下表1。 表1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值中2类区标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月修订）等有关规定。危险废物分类按照《国家危险废物名录》（2021版）；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |

表二

工程建设内容： 项目基本情况： 山西浩诚环保科技有限公司位于长治市长子县大堡头镇郭庄村南240m处，占地面积为46745.32m2，中心坐标：东经112°54′4.293″，北纬36°0′41.41″，本公司有员工20人，年工作300天，每天8h。 厂区东侧和北侧为耕地，西侧和南侧为未建设的荒地。项目北距郭庄村240m，距东侧兴旺庄村约130m。地理位置见附图1，项目四邻关系图见附图2。 2023年3月，委托山西程源环保工程有限公司编制完成《山西浩诚环保科技有限公司再生资源循环综合利用建设项目环境影响报告表》；2023年4月23日，长治市生态环境局长子分局以长子环函〔2023〕21号文对本项目进行了批复。 2023年6月，编制完成《突发环境事件应急预案》，并于2023年7月6日在长治市生态环境保护综合行政执法队进行了备案，备案号：14044282023-231L。 项目设计年加工废旧钢铁130万吨（其中1-3mm的轻薄料75.71万吨；3-5mm的轻薄料及6-10mm的钢筋团16.85万吨；其他废钢37.44万吨）。由于市场及资金不足等问题，目前未上1-3mm的轻薄料生产线，现实际产能为年加工废旧钢铁70.08万吨（其中3-5mm的轻薄料及6-10mm的钢筋团22.08万吨；其他废钢48万吨）。 由于液压打包机、剪切机设备生产能力增大导致3-5mm的轻薄料及6-10mm的钢筋团及其他废钢产能变大，具体如下： 表2 3-5mm的轻薄料及6-10mm的钢筋团生产线产能清单 序号; 原料规格; 生产设备; 原设计能力; 现设计能力; 现年产量 万t/a; 变更情况. 1; 3-5mm 的轻薄料及6-10mm 的钢筋团; Y81/K-16000型全自动液压打包机（双主缸）（两套）; 单台25t/h; 单台26t/h; 12.48; 产能变大. Y81K-1000 型金属液压打包机 （两套）; 单台15t/h; 单台20t/h; 9.6; 产能变大. 2; a.粗25mm、长6m的钢丝绳； b.直径大于50mm的钢轴； c.直径大于63mm的钢轴； d厚度大于25mm，且长边超过300mm的板材； e.截面超过12.5mm的结构型材； f.直径大于50mm的钢筋； g.直径大于 25mm 的圆钢； h.钢锭、钢坯及相近材料等; Q91-800T型全自动重废剪切机（两套）; 单台80t/h; 单台100t/h; 48; 产能变大. 合计; 70.08. 设备产能分析：本项目年运行2400h，液压打包机总打包能力可达92t/h，则3-5mm 的轻薄料及6-10mm 的钢筋团打包量可达22.08万吨/年；剪切机总剪切能力可达200t/h，其他废钢打包量可达48万吨/年。 3-5mm的轻薄料及6-10mm的钢筋团，其他废钢生产线原设计生产能力合计为54.29万吨/年，现生产能力合计为70.08万吨/年，比设计增大22.5%，根据根据生态环境部办公厅文件（关于《印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，环办环评函【2020】688号）有关规定，生产能力增大小于30%，不属于重大变更。 排污许可证情况： 2023年4月25日，在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记（登记编号：91140428MA7XLG1479001W），有效期为2023年4月26日至2028年4月25日；2024年4月19日进行了登记变更，有效期变为2024年4月19日至2029年4月18日见附件。 环保行政处罚情况： 本项目除1-3mm的轻薄料未建外，其余生产线一次性建成，从立项至竣工未造成重大环境污染及重大生态破坏；无行政处罚及投诉、责令改正、违法情况。 项目建设内容： - 本项目现阶段未建设1-3mm轻薄料生产线，建设内容详见下表3。 表3 建设项目组成一览表 工程类别; 项目名称; 环评要求建设内容及建设规模; 实际建设内容及建设规模. 主体工程; 1#加工厂房; 设置2条金属废料和碎屑回收生产线; 1#加工厂房建筑面积11000m2（内置2条金属废料和碎屑回收利用生产线） 生产区设破碎、打包、剪切2条生产线，内置破碎机、打包及剪切机等设备; 不在本次验收范围. 2#加工厂房; 设置2条金属废料和碎屑回收生产线; 2#加工厂房建筑面积11000m2（内置2条金属废料和碎屑回收利用生产线） 生产区设破碎、打包、剪切2条生产线，内置破碎机、打包及剪切机等设备; 2#加工厂房建筑面积15000m2（内置3条金属废料和碎屑回收利用生产线） 生产区设打包、剪切3条生产线，内置液压打包及重废剪切机等设备. 储运工程; 原料库房; 位于厂区东北侧，原料库房建筑面积2400m2; 未建设，现原料存储于2#加工厂房内. 储存库房; 位于厂区东北侧，储存库房建筑面积2000m2; 未建设，现成品存储于2#加工厂房内. 辅助工程; 业务办公楼; 三层钢筋混凝土结构，建筑面积共3285m2，内设报废汽车检查登记室、办公室、财务室等。; 业务办公楼未建设、不在本次验收范围内。在长子县熨台西街与北大街交叉口处租用办公楼临时办公. 门房; 一层砖混结构，建筑面积40m2; 未建设，不在本次验收范围之内. 公用 工程; 供水; 本项目用水由长子县市政给水管网提供; 与环评要求一致. 供电; 本项目电源引自长子县大堡头镇10KV专线，生产区内设置一台1500KVA变压器进行供电; 与环评要求一致. 供热及制冷; 本项目办公楼冬季采暖及夏季制冷均采用分体式空调，用热水由电热水器提供；车间不供暖; 未建设，不在本次验收范围之内。在长子县熨台西街与北大街交叉口处租用办公楼临时办公. 环保工程; 固体 废物; 危险废物 暂存间; 位于场区西南角，建筑面积100m2，地面进行硬化及防渗处理，废矿物油等采用专用的容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行收集处理; 位于2#加工厂房西南角，建筑面积70m2，地面进行硬化及防渗处理，废矿物油等采用专用的容器收集后暂存于危废暂存间，委托长治市晋小管环保管理公司进行收集处理. 非金属废料; 统一收集后外售处理; 与环评要求一致. 除尘灰; 统一收集后外送下游厂家进行精细筛分; 1-3mm轻薄料破碎生产线未建设，无除尘灰产生，不在本次验收范围之内. 生活垃圾; 厂区内设垃圾收集箱若干，生活垃圾分类集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置; 与环评要求一致. 废水 处理; 生产废水（循环冷却水排水）; 项目循环冷却水排水用于道路洒水抑尘，不外排; 设备冷却采用设备自带的风冷设备，不产生循环冷却水. 生活污水; 项目生活污水由于水质较简单，集中收集后排入化粪池，厂区内化粪池定期进行清掏; 生活污水排入旱厕、定期清掏. 初期雨水; 厂区地势最低处分别建设一座容积为100m3的初期雨水收集池（进行硬化及防渗处理），收集后用于厂区绿化用水，不外排; 厂区地势最低处建设一座容积为60m3的玻璃钢初期雨水收集池，初期雨水收集后用于厂区绿化用水，不外排. 废气 治理; 破碎、磁选工序; 在破碎、磁选工序上方分别设置集气罩，经布袋除尘器处理后，通过不低于15m高的排气筒排放（共2个）; 未建设，不在本次验收范围之内. 打包、剪切工序; 封闭式厂房阻隔及车间内定时清扫、洒水抑尘; 与环评要求一致. 物料转载粉尘; 位于全封闭车间内，且对皮带进行全封闭; 未建设，不在本次验收范围之内. 运输; 厂区道路定时洒水抑尘，定期对道路清理，保持清洁；在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布，防治物料洒落。对于经过村庄的车辆，要求经过村庄时减速慢行; 与环评要求一致. 噪声治理; 采用低噪声设备，设备室内安装，基础减振，隔声吸声等措施; 与环评要求一致. 绿化及防渗等; 厂区内绿化面积1500m2，对厂区内相关物料场地、池体等进行防渗处理。; 2#加工厂房、危废暂存间及主要道路已硬化防渗。其余未建设，不在本次验收范围之内. 主要生产设备： 3-5mm轻薄料和6-10mm钢筋团生产线及其他废钢生产线的生产设备见下表： 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 现 设计能力. 一; Y81/K-16000型全自动液压打包机（双主缸）（两套）; 料箱 4000*3000*1500; 个; 1; 单台26t/h. 主电机（90kw）; 台; 4. 主缸（YG880/650-1200）; 个; 2. 侧缸（YG520/390—3300）; 个; 3. 盖缸（YG280/200-2700）; 个; 2. 锁门缸（YG250/120—120）; 个; 3. 液压泵（A4V250 双联泵）; 台; 4. 冷却电机油泵组（2CY--606.3-1+YE2--200L-4）; 台; 1. 循环电机水泵组（ISW100--100A）; 台; 1. 板式水冷（BR0.651.0—100）; 台; 1. 冷却水塔（LKT--100L）; 台; 1. 油箱; 个; 1. 电器控制柜; 套; 1. 二; Y81K-1000 型金属液压打包机 （两套）; 料箱 3500*3000*1400mm; 个; 1; 单台20t/h. 主电机（45kw）; 台; 4. 主缸（YG720/500-1150）; 个; 2. 侧缸（YG360/240-2950）; 个; 3. 盖缸（YG260/180-2210）; 个; 2. 锁门缸（YG240/125-100）; 个; 3. 液压泵（A4V250）; 台; 4. 冷却电机油泵组（2CY--60/6.3--1+YE2--200L—4）; 台; 1. 活环电机水泵组（1SW100--100A）; 台; 1. 板式水冷（BR0.65-1.0—100）; 台; 1. 冷却水塔（LKT--100L）; 台; 1. 油箱; 个; 1. 电器控制柜; 套; 1. 三; Q91-800T型全自动重废剪切机（两套）; 主机身; 台; 1; 单台100t/h. 油缸总成 450-320-1000*2; 个; 2. 油缸总成 200/140-1200; 个; 2. 油缸总成 200/140--500; 个; 2. 加料箱 8000*1760*1200mm; 个; 1. 电动机 YX3-280S6; 台; 4. 高压柱塞泵 HY320; 台; 4. 循环冷却（LKT-100L）; 套; 1. 电器控制柜; 套; 1. 五; 10T电磁桥式起重机; 台; 3; /. 六; 抓钢机; 全液压电动固定式抓钢机; 台; 2; /. 履带式全液压抓钢机; 台; 2; /. 七; 放射性 检测仪; 便携式R-EGD辐射检测仪; 台; 1; /. 八; LW500HV铲车; 台; 2; /. 项目变动情况： 本项目工程实际建设与环评要求有变动，具体变动情况如下表： 表5 工程变动情况 工程类别; 项目名称; 环评要求建设内容及建设规模; 实际建设内容及建设规模; 变动原因. 主体工程; 1#加工厂房; 设置2条金属废料和碎屑回收生产线; 1#加工厂房建筑面积11000m2（内置2条金属废料和碎屑回收利用生产线） 生产区设破碎、打包、剪切2条生产线，内置破碎机、打包及剪切机等设备; 不在本次验收范围; 1#厂房未来进行汽车拆解项目，环评编制中. 2#加工厂房; 设置2条金属废料和碎屑回收生产线; 2#加工厂房建筑面积11000m2（内置2条金属废料和碎屑回收利用生产线） 生产区设破碎、打包、剪切2条生产线，内置破碎机、打包及剪切机等设备; 2#加工厂房建筑面积15000m2（内置3条金属废料和碎屑回收利用生产线） 生产区设打包、剪切3条生产线，内置液压打包及重废剪切机等设备; 根据实际情况建设变动. 储运工程; 原料库房; 位于厂区东北侧，原料库房建筑面积2400m2; 未建设，现原料存储于2#加工厂房内; 资金不足，且2#加工房足够使用. 储存库房; 位于厂区东北侧，储存库房建筑面积2000m2; 未建设，现成品存储于2#加工厂房内. 辅助工程; 业务办公楼; 三层钢筋混凝土结构，建筑面积共3285m2，内设报废汽车检查登记室、办公室、财务室等。; 业务办公楼未建设、不在本次验收范围内。在长子县熨台西街与北大街交叉口处租用办公楼临时办公; 资金不足，后续逐步建设. 门房; 一层砖混结构，建筑面积40m2; 未建设，不在本次验收范围之内. 公用 工程; 供热及制冷; 本项目办公楼冬季采暖及夏季制冷均采用分体式空调，用热水由电热水器提供；车间不供暖; 未建设办公楼，不在本次验收范围之内。在长子县熨台西街与北大街交叉口处租用办公楼临时办公. 环保工程; 固体 废物; 危险废物暂存间; 位于场区西南角，建筑面积100m2，地面进行硬化及防渗处理，废矿物油等采用专用的容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行收集处理; 位于2#加工厂房西南角，建筑面积70m2，地面进行硬化及防渗处理，废矿物油等采用专用的容器收集后暂存于危废暂存间，委托长治市晋小管环保管理公司进行收集处理; 根据实际情况建设变动. 除尘灰; 统一收集后外送下游厂家进行精细筛分; 1-3mm轻薄料破碎生产线未建设，无除尘灰产生，不在本次验收范围之内; 根据实际情况建设变动. 废水 处理; 生产废水（循环冷却水排水）; 项目循环冷却水排水用于道路洒水抑尘，不外排; 设备冷却采用设备自带的风冷设备，不产生循环冷却水; 根据实际情况建设变动. 生活 污水; 项目生活污水由于水质较简单，集中收集后排入化粪池，厂区内化粪池定期进行清掏; 生活污水排入旱厕，定期清掏; 根据实际情况建设变动. 初期雨水; 厂区地势最低处分别建设一座容积为100m3的初期雨水收集池（进行硬化及防渗处理），收集后用于厂区绿化用水，不外排; 厂区地势最低处建设一座容积为60m3的玻璃钢初期雨水收集池，初期雨水收集后用于厂区绿化用水，不外排; 项目占地面积缩小，60m3足够使用（详见雨水收集池变更情况说明）. 废气 治理; 破碎、磁选工序; 在破碎、磁选工序上方分别设置集气罩，经布袋除尘器处理后，通过不低于15m高的排气筒排放（共2个）; 未建设，不在本次验收范围之内; 资金不足，后续逐步建设. 物料转载粉尘; 位于全封闭车间内，且对皮带进行全封闭; 未建设，不在本次验收范围之内. 绿化及防渗等; 厂区内绿化面积1500m2，对厂区内相关物料场地、池体等进行防渗处理。; 2#加工厂房、危废暂存间及主要道路已硬化防渗。其余未建设，不在本次验收范围之内; 资金不足，后续逐步建设. 产品产能; 3-5mm的轻薄料及6-10mm的钢筋团16.85万吨；其他废钢37.44万吨; 3-5mm的轻薄料及6-10mm的钢筋团22.08万吨；其他废钢48万吨; 设备设计产能增大. 雨水收集池变更情况说明： 环评中，本项目占地面积为46745.32m2，汇水面积按照0.5hm2（5000m2）计算出初期雨水量为78.4m，要求建设100m3雨水收集池。 实际储存库房、原料库房等均未建设，1#加工车间及厂区北侧整个地块未来进行汽车拆解项目（环评编制中），本项目生产区仅为一座15000m2的厂房，项目占地面积大大缩小，总占地面积缩小为为30000m2。 暴雨强度选择长治市暴雨强度计算公式重新进行计算，计算公式如下： Q=Φ×q×F×t 式中：Q：雨水设计流量，L/s q：设计暴雨强度，L/（s.公顷） T：重现期，取2； t：单位min，取降水历时15min； Φ：径流系数，取0.9； F：汇水面积，（取0.3hm2）； 由此公式计算出本项目区初期雨水量为47.9m3。现建设的60m3雨水收集池可满足本项目使用。 根据国家环保局文件（污染影响类建设项目重大变动清单（试行）环办环评函【2020】688号）有关规定，上述文件内容不属于重大变动，可进行竣工环境保护验收管理。

原辅材料消耗及水平衡： 原料及能源使用情况见下表： 表6 原辅材料及资源使用一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量（万t/a）; 备注. 1; 废钢铁料; 71; 从废品收购公司收购的轻薄料，重型钢材、废旧模板、废钢筋团及大型废钢毛料等. 水平衡： 本项目现阶段未建设1-3mm的轻薄料生产线，厂区仅主要道路进行了硬化。目前用水为生活用水及道路洒水。 （1）生活用水：本项目劳动定员20人，年工作300d，厂内不提供食堂和宿舍。平均用水量为30L/人·天，则每天日常生活用水量为0.6m3/d，排水量按80%计算，则排水量为0.48m3/d，排入旱厕，定期清掏，不外排。 （2）现厂内道路硬化面积约200m2，洒水用水量按2.0L/m2·d计，则用水量为0.4m3/d，全部蒸发。 图1 项目水平衡图（m3/d）

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、主要工艺流程及产污环节图如下： （1）废铁回收至厂区内，经过称重和辐射检验送入原料存放区待处理。装载废铁原料的运输车辆按照办公室调度，依次行驶到电子磅进行称重，同时进行辐射检验。当原料辐射检测超标时，警报灯将亮起，检测系统会记录下原料批次及辐射超标情况。检验超标的废铁装载车辆将被禁止进入厂区，并立即通知辐射相关管理部门进行处理。 （2）从运输车辆上通过电磁铁吸盘行车进行吸附卸料，车间操作工人通过对行车和吸铁盘磁性的控制来进行废钢卸料。经人工分选，将尺寸较大的重型废钢铁和轻薄料分开存放于原料库。 （3）经过称重后的车辆进入生产车间进行卸料，剪切主要处理重型废钢铁的大中型钢铁件，打包主要处理尺轻薄料。 （4）废钢铁剪切生产线： 通过行车运输将剪切原料（重型废钢铁等）运输至剪切区域。利用抓钢机，将需要剪切的废钢和废铁分别放入剪切机，对尺寸较大的钢铁件进行剪切，剪切成需要的尺寸后，送至成品堆放区。 （5）废钢铁打包生产线 通过厂内移动源运输将打包原料（3-5mm的轻薄料和6-10mm的钢筋团等）运输至打包区域，利用抓钢机将原料废钢和废铁分别放入打包机内，对尺寸较小的钢铁件进行压缩打包后，送至成品堆放区。 图2 生产工艺流程及产污环节图

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） ## 本项目主要污染源、污染物处理和排放如下： ## 1、废气 ## （1）剪切、打包产生的粉尘 ## 重型废钢的剪切、打包会产生少量的粉尘，此工序为短时或瞬时加工，在全封闭车间进行，由于金属粉尘比重较大，约有90%的粉尘沉降在车间内，对周围环境影响较小。 ## （2）运输扬尘 ## 物料的运输会产生运输扬尘，建设单位对厂区路面采取定时洒水抑尘措施，定期对道路清理，保持清洁；卸料时洒水抑尘，且铲车卸料时距离地面高度不得大于0.3m。 ## 2、水污染物排放及治理措施 ## （1）生活污水：厂内未设食堂宿舍，员工排入旱厕定期清掏，不外排。 ## （2）初期雨水：厂区地势最低处建设一座容积为60m3的玻璃钢初期雨水收集池，收集后用于厂区绿化用水，不外排。 ## 3、固体废物排放及治理措施 ## （1）非金属废料：非金属废料产生量为2t/a，统一收集后外售； ## （2）废矿物油：设备检修和维护时，产生少量的废矿物油，产生量约0.1t，危废代码为900-249-08，暂存于危废间，委托长治市晋小管环保管理公司进行收集处理； ## （3）生活垃圾：人均按0.5kg/d.人计，共有员工20人，则生活垃圾产生量为3t/a。厂内设封闭式垃圾收集箱，将生活垃圾集中收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置。 ## 4、噪声排放及治理措施 ## 本项目主要噪声源为抓钢机、打包机、剪切机等。 ## 通过选用性能好，噪音低的及消音隔声好的设备并将所有生产设备置于全封闭车间内，车间门窗采用隔声材料，加强设备维护保养等措施减少噪声传播。 监测点位图： 图3 无组织废气及噪声监测点位示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 建设项目环境影响报告表主要结论： ## 综上所述，山西浩诚环保科技有限公司再生资源循环综合利用建设项目（不含1-3mm的轻薄料），不存在重大环境制约因素，在采取环评要求的各环保措施后，对区域环境影响可接受，环保措施经济技术满足长期稳定达标及生态保护要求，从环保角度分析，山西浩诚环保科技有限公司再生资源循环综合利用建设项目（不含1-3mm的轻薄料）可行。 表7 环境影响报告表要求与实际建设情况一览表 类型; 排放源; 污染物; 环评要求建设内容及建设规模; 实际建设内容及建设规模. 固体 废物; 危险废物暂存间; 废矿物油; 位于场区西南角，建筑面积100m2，地面进行硬化及防渗处理，废矿物油等采用专用的容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行收集处理; 位于2#加工厂房西南角，建筑面积70m2，地面进行硬化及防渗处理，废矿物油等采用专用的容器收集后暂存于危废暂存间，委托长治市晋小管环保管理公司进行收集处理. 生产环节; 非金属废料; 统一收集后外售处理; 与环评要求一致. 布袋除尘器; 除尘灰; 统一收集后外送下游厂家进行精细筛分; 1-3mm轻薄料破碎生产线未建设，无除尘灰产生，不在本次验收范围之内. 职工生活; 生活垃圾; 厂区内设垃圾收集箱若干，生活垃圾分类集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置; 与环评要求一致. 废水 处理; 生产废水; SS; 项目循环冷却水排水用于道路洒水抑尘，不外排; 设备冷却采用设备自带的风冷设备，不产生循环冷却水. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 项目生活污水由于水质较简单，集中收集后排入化粪池，厂区内化粪池定期进行清掏; 生活污水排入旱厕、定期清掏. 初期雨水; SS; 厂区地势最低处分别建设一座容积为100m3的初期雨水收集池（进行硬化及防渗处理），收集后用于厂区绿化用水，不外排; 厂区地势最低处建设一座容积为60m3的玻璃钢初期雨水收集池，初期雨水收集后用于厂区绿化用水，不外排. 废气 治理; 破碎、磁选工序; 颗粒物; 在破碎、磁选工序上方分别设置集气罩，经布袋除尘器处理后，通过不低于15m高的排气筒排放（共2个）; 未建设，不在本次验收范围之内. 打包、剪切工序; 颗粒物; 封闭式厂房阻隔及车间内定时清扫、洒水抑尘; 与环评要求一致. 物料转载粉尘; 颗粒物; 位于全封闭车间内，且对皮带进行全封闭; 未建设，不在本次验收范围之内. 运输; 颗粒物; 厂区道路定时洒水抑尘，定期对道路清理，保持清洁；在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布，防治物料洒落。对于经过村庄的车辆，要求经过村庄时减速慢行; 与环评要求一致. 噪声; 剪切机、打包机等; 噪声; 采用低噪声设备，设备室内安装，基础减振，隔声吸声等措施; 与环评要求一致. 绿化及防渗等; 厂区内绿化面积1500m2，对厂区内相关物料场地、池体等进行防渗处理。; 2#加工厂房、危废暂存间及主要道路已硬化防渗。其余未建设，不在本次验收范围之内.

审批部门审批决定： 2023年4月23日，长治市生态环境局长子分局以长子环函【2023】21号文件对该项目进行了批复。批复内容如下： 你单位报送的《再生资源循环综合利用建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请已收悉。经我局审查，现批复如下： 一、该项目（项目代码：2303-140428-89-05-437196）建设地点位于长子县大堡头镇郭庄村南240m处。项目主要建设内容为储存厂房、1#加工厂房、2#加工厂房、原料堆场、办公楼及环保工程配套设施等。项目总投资20000万元，其中环保投资200万元，占总投资额的1.0%。 二、该项目建设符合国家有关产业政策，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。 三、项目建设及运行中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，降低对周边环境的影响，并做好以下几方面工作： （一）加强施工期环境管理 1、加强施工扬尘管控。施工期应严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达到“六个百分之百”要求。使用排放合格的机械设备，优先使用新能源、清洁能源机械；施工现场设置不低于1.8米的围挡；土方开挖应集中堆放，及时回填：对运输车辆采取限速、加盖篷布、保证物料不遗撒外漏；对出厂车辆进行冲洗，防止泥土粘带；对工地内裸露的易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布或遮蔽装置完全覆盖。 2、施工期间产生的设备冲洗废水和生活污水经沉淀后用于物料拌合或地面洒水，禁止外排。 3、合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，选用噪声小、振动小的低噪声设备。 4、施工期间产生的施工垃圾、生活垃圾应做到垃圾分类收集，能回收的回收利用，不能回收的收集后及时清运至环卫部门指定地点处置，不得随地丢弃。 （三）加强运营期环境管理 1、严格落实大气环境保护措施。设置全封闭生产车间，物料转运通过全封闭皮带输送；破碎和磁选工序上方分别设置集气罩，废气经过布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒有组织排放；剪切、打包通过封闭式厂房阻隔及车间内定时清扫、洒水抑尘；卸料时需洒水抑尘。 2、严格落实水污染防治措施。生产过程中产生的循环冷却水，用于道路洒水，不外排；生活污水排入厂区内旱厕，旱厕定期进行清掏。 3、严格落实噪声污染防治措施。所有产生噪声的设备要选用低噪设备，合理布局，采取减震、隔声等有效降噪措施。确保噪声达标，不得发生噪声扰民现象。 4、严格落实固废污染防治措施。生活垃圾集中分类收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置；非金属废料统一收集后外售；除尘设备收尘灰统一收集后外售给下游厂家进行精细筛分；废矿物油收集后交由有危废处置资质单位处置。 四、按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，根据应急状态启动应急响应程序，确保其合理有效控制和降低环境风险。 五、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，必须按规定程序技术规范进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方可正式投入运行。 六、建立健全环保信息公开机制，指定专人负责环境管理工作，确保各项环境保护设施正常运行，并自觉接受环保局的日常监督管理。 七、本项目《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施发生重大变化的，或自批准之日起满5年方决定项目开工建设的，你公司须重新向我局报批《报告表》。 八、长治市生态环境局长子分局负责本项目施工期和运营期的日常监督管理工作。 表8 环评批复要求与实际完成情况一览表 序号; 环评批复内容; 实际完成情况. 1; 该项目（项目代码：2303-140428-89-05-437196）建设地点位于长子县大堡头镇郭庄村南240m处。项目主要建设内容为储存厂房、1#加工厂房、2#加工厂房、原料堆场、办公楼及环保工程配套设施等。项目总投资20000万元，其中环保投资200万元，占总投资额的1.0%。; 储存厂房、、原料堆场、办公楼未建；1#加工厂房闲置；2#加工厂房安装生产设备。 项目总投资10000万元，其中环保投资800万元，占总投资额的0.8%. 2; 该项目建设符合国家有关产业政策，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。; 与环评批复要求一致. 3; 项目建设及运行中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，降低对周边环境的影响，并做好以下几方面工作： （一）加强施工期环境管理 1、加强施工扬尘管控。施工期应严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达到“六个百分之百”要求。使用排放合格的机械设备，优先使用新能源、清洁能源机械；施工现场设置不低于1.8米的围挡；土方开挖应集中堆放，及时回填；对运输车辆采取限速、加盖篷布、保证物料不遗撒外漏；对出厂车辆进行冲洗，防止泥土粘带；对工地内裸露的易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布或遮蔽装置完全覆盖。; 与环评批复要求一致. 2、施工期间产生的设备冲洗废水和生活污水经沉淀后用于物料拌合或地面洒水，禁止外排。; 与环评批复要求一致. 3、严格落实噪声污染防治措施。所有产生噪声的设备要选用低噪设备，合理布局，采取减震、隔声等有效降噪措施。确保噪声达标，不得发生噪声扰民现象。; 与环评批复要求一致. 4、施工期间产生的施工垃圾、生活垃圾应做到垃圾分类收集，能回收的回收利用，不能回收的收集后及时清运至环卫部门指定地点处置，不得随地丢弃。; 与环评批复要求一致. （二）加强运营期环境管理 1、严格落实大气环境保护措施。设置全封闭生产车间，物料转运通过全封闭皮带输送；破碎和磁选工序上方分别设置集气罩，废气经过布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒有组织排放；剪切、打包通过封闭式厂房阻隔及车间内定时清扫、洒水抑尘；卸料时需洒水抑尘。; 本次未建设1-3mm轻薄料生产线，无物料转运及破碎和磁选环节，不涉及布袋除尘器；其余与环批复要求一致. 2、严格落实水污染防治措施。生产过程中产生的循环冷却水，用于道路洒水，不外排；生活污水排入厂区内旱厕，旱厕定期进行清掏。; 设备冷却采用设备自带的风冷设备，无冷却水产生；其余与环批复要求一致. 3、严格落实噪声污染防治措施。所有产生噪声的设备要选用低噪设备，合理布局，采取减震、隔声等有效降噪措施。确保噪声达标，不得发生噪声扰民现象。; 与环评批复要求一致. 4、严格落实固废污染防治措施。生活垃圾集中分类收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置；非金属废料统一收集后外售；除尘设备收尘灰统一收集后外售给下游厂家进行精细筛分；废矿物油收集后交由有危废处置资质单位处置。; 1-3mm轻薄料破碎生产线未建设，无除尘灰产生，其余与环评一致。. 4; 按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，根据应急状态启动应急响应程序，确保其合理有效控制和降低环境风险。; 2023年6月，编制完成《突发环境事件应急预案》，并于2023年7月6日在长治市生态环境保护综合行政执法队进行了备案，备案号：14044282023-231L. 5; 工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，必须按规定程序技术规范进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方可正式投入运行。; 本次验收范围不包含1-3mm轻薄料破碎生产线. 6; 建立健全环保信息公开机制，指定专人负责环境管理工作，确保各项环境保护设施正常运行，并自觉接受环保局的日常监督管理。; 与环评批复要求一致. 7; 本项目《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施发生重大变化的，或自批准之日起满5年方决定项目开工建设的，你公司须重新向我局报批《报告表》。; /. 8; 长治市生态环境局长子分局负责本项目施工期和运营期的日常监督管理工作。; /.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 委托山西致奕环保科技有限公司于2024年4月15日-2024年4月16日对该项目进行了验收监测，并出具了编号为ZY-202404060监测报告。 为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-200）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制： （1）监测人员全部持证上岗； （2）监测所用仪器全部经计量部门检定合格且在有效期内； （3）在监测前对现场采样仪器进行相应的校准； （4）根据上报质控数据对监测数据进行了“三校、三审”。 表9 监测人员上岗证号表 姓名; 刘晶; 王奕霆; 王鑫. 上岗证号; ZY-2019-020; ZY-2023-101; ZY-2020-026. 表10 检测主要仪器一览表 仪器名称及型号; 仪器编号; 监测因子; 检定/校准单位; 检定/校准 有效期至. 环境空气综合采样器 崂应2050; ZY-W-001; 颗粒物; 安正计量检测有限公司; 2025.3.25. 环境空气综合采样器 崂应2050; ZY-W-（066～069）; 河北乾冀检测技术服务有限公司; 2024.5.28. 多功能声级计 AWA5688型(2型); ZY-W-013; 噪声; 山西省计量科学 研究院; 2024.6.1. 声校准器AWA6022A (1级); ZY-W-055; 河北省计量监督检测研究院; 2024.11.2. 轻便三杯风向风速表FYF-1; ZY-W-040; 风速、风向; 安正计量检测有限公司; 2024.7.13. 空盒气压表DYM3; ZY-W-041; 大气压; 河北乾冀检测技术服务有限公司; 2024.7.13. 温度计; ZY-W-036; 温度; 2024.10.26. 电子天平 QUINTIX125D-1CN; ZY-J-060; 颗粒物; 河北乾冀检测技术服务有限公司; 2025.3.25. 表11 监测方法一览表 监测类别; 监测项目; 监测方法及规范; 分析方法及依据; 检出限. 无组织废气; 颗粒物; 《大气污染物无组织排放 监测技术导则》 HJ/T 55-2000; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 168μg/m3. 厂界噪声; Leq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008; 35dB(A). 表12 无组织废气检测仪器校准结果一览表 仪器名称; 校准 日期; 仪器 编号; 设定值L/min; 校准值L/min; 相对误差（%）; 允许 误差（%）; 结论. 使用前; 使用后; 使用前; 使用后. 环境空气综合采样器; 2024.4.15; ZY-W-001; 100.0; 99.4; 99.6; -0.6; -0.4; ±2; 合格. ZY-W-066; 100.0; 99.7; 99.2; -0.3; -0.8; ±2; 合格. ZY-W-067; 100.0; 98.9; 98.7; -1.1; -1.3; ±2; 合格. ZY-W-068; 100.0; 98.7; 99.5; -1.3; -0.5; ±2; 合格. ZY-W-069; 100.0; 99.5; 99.7; -0.5; -0.3; ±2; 合格. 2024.4.16; ZY-W-001; 100.0; 99.5; 99.2; -0.5; -0.8; ±2; 合格. ZY-W-066; 100.0; 98.8; 99.4; -1.2; -0.6; ±2; 合格. ZY-W-067; 100.0; 99.3; 98.8; -0.7; -1.2; ±2; 合格. ZY-W-068; 100.0; 99.1; 99.5; -0.9; -0.5; ±2; 合格. ZY-W-069; 100.0; 98.4; 99.7; -1.6; -0.3; ±2; 合格. 表13 厂界噪声监测仪器校准结果一览表 仪器名称; 仪器编号; 校准日期; 标准 数值dB(A); 测试前 校准值dB(A); 测试后 校准值dB(A); 示值 偏差dB(A); 允许 偏差dB(A); 结论. 多功能 声级计; ZY-W-013; 2024.4.15 昼间; 94.0; 93.8; 93.7; -0.1; ±0.5; 合格. 2024.4.15 夜间; 94.0; 93.8; 93.7; -0.1; ±0.5; 合格. 2024.4.16 昼间; 94.0; 93.8; 93.8; 0.1; ±0.5; 合格. 2024.4.16 夜间; 94.0; 93.8; 93.9; 0.2; ±0.5; 合格. 表14 颗粒物质控情况一览表 无组织标准滤膜质控结果. 滤膜编号; 原始质量（g）; 称量结果（g）; 差值（mg）; 标准要求; 结论. M-24040001; 0.35830; 0.35838; 0.08; ≤±0.5mg; 合格. M-24040002; 0.36347; 0.36344; -0.03; 合格.

表六

验收监测内容： 委托山西致奕环保科技有限公司于2024年4月15日-2024年4月16日对该项目进行了验收监测，并出具了编号为ZY-202404060监测报告。山西致奕环保科技有限公司具有检验检测机构资质认定证书、环境监测业务能力认定证书（见附件）。监测内容如下： 表15 污染物监测内容一览表 序号; 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 无组织废气; 厂界外上风向设1个参照点，下风向设4个监控点; 颗粒物; 3次/天， 监测2天. 2; 厂界噪声; 厂界四周各设1个点位， 共4个监测点; Leq; 昼、夜各1次， 监测2天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 本次项目竣工验收监测期间况在62.8%以上，监测期间，该项目各种设备运转良好。 表16 验收监测期间工况表 监测日期; 主要产品; 设计生产能力（t/d）; 实际生产能力（t/d）; 负荷（%）. 2024.4.15; 废钢加工; 180.97; 130; 71.8. 2024.4.16; 废钢加工; 180.97; 120; 62.8. 验收监测结果： 表17 厂界无组织废气浓度监测结果表 监测日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果(mg/m3）; 最大浓度值; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 2024.4.15; 颗粒物; 1#（参照点）; 0.218; 0.205; 0.239; 0.402; 1.0; 达标. 2#（监控点）; 0.383; 0.339; 0.392. 3#（监控点）; 0.388; 0.357; 0.346. 4#（监控点）; 0.359; 0.381; 0.402. 5#（监控点）; 0.375; 0.359; 0.378. 2024.4.16; 1#（参照点）; 0.234; 0.204; 0.194; 0.421; 1.0; 达标. 2#（监控点）; 0.398; 0.363; 0.382. 3#（监控点）; 0.414; 0.405; 0.336. 4#（监控点）; 0.329; 0.371; 0.421. 5#（监控点）; 0.356; 0.401; 0.374. 表18 厂界噪声监测结果表 监测日期; 2024.4.15（昼间）; 2024.4.15（夜间）. 监测点位; 1#; 2#; 3#; 4#; 1#; 2#; 3#; 4#. Leq; 53.1; 51.9; 50.3; 51.9; 39.9; 40.2; 41.3; 41.4. 标准; 60; 60; 60; 60; 50; 50; 50; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测日期; 2024.4.16（昼间）; 2024.4.16（夜间）. 监测点位; 1#; 2#; 3#; 4#; 1#; 2#; 3#; 4#. Leq; 51.4; 48.3; 50.8; 54.1; 44.3; 44.5; 42.5; 42.5. 标准; 60; 60; 60; 60; 50; 50; 50; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; 2024年4月15日：天气状况：晴； 风速：昼2.6m/s、夜3.5m/s； 2024年4月16日：天气状况：晴； 风速：昼3.2m/s、夜3.4m/s。. 监测 时间; 监测项目; 颗粒物（mg/m3）. 监测频次; 1次; 2次; 3次. 11 月 2 日; 参照点0; 0.101; 0.118; 0.084. 监控点1; 0.153; 0.202; 0.187. 监控点2; 0.184; 0.267; 0.193. 监控点3; 0.222; 0.205; 0.182. 监控点4; 0.165; 0.204; 0.221. 11 月 3 日; 参照点0; 0.100; 0.101; 0.084. 监控点1; 0.219; 0.194; 0.203. 监控点2; 0.271; 0.182; 0.255. 监控点3; 0.258; 0.218; 0.271. 监控点4; 0.184; 0.163; 0.187. 监控点最高浓度值; 0.271. 标准值; 1.0. 达标情况; 达标.

总量符合性分析： 2023年4月12号，长治市生态环境局长子分局出具《关于山西浩诚环保科技有限公司再生资源循环综合利用建设项目污染物排放总量控制指标的核定意见》（长子环函〔2023〕13号），核定烟粉尘：0.82t/a。 本次验收不包含1-3mm的轻薄料生产线，不存在有组织颗粒物排放，本次验收不涉及总量指标。

表八

验收监测结论： 1、山西浩诚环保科技有限公司再生资源循环综合利用建设项目（不含1-3mm的轻薄料生产线）基本按照环境影响评价报告表及长子环函〔2023〕 21号批复要求建成。 - 2、通过对项目现场检查，环保设施的完成率及投运率均达到了环保要求，较严格执行了“三同时”制度，并按照规定接受环保主管部门对该项目的监督检查。 - 3、从监测结果来看： - （1）厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为0.421mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物：1.0mg/m3。 - （2）本项目（不含1-3mm的轻薄料生产线）厂界噪声排放昼间在48.3-54.1dB（A）之间，夜间39.9-44.5dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1工业企业厂界环境噪声排放限值的2类标准，昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）。 ## 4、厂内未设食堂宿舍，本项目员工生活污水排入旱厕定期清掏，不外排；初期雨水经雨水收集池沉淀后回用于厂区绿化用水，不外排。 ## 5、本项目（不含1-3mm的轻薄料生产线）产生的非金属废料统一收集后外售；废矿物油暂存于危废间，委托长治市晋小管环保管理公司进行收集处理；厂内设封闭式垃圾收集箱，生活垃圾集中收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置。 - 6、本项目（不含1-3mm的轻薄料生产线）环境影响报告表经批准后，建设内容未发生重大变动。 - 7、本项目（不含1-3mm的轻薄料生产线）建设过程中无重大环境污染治理未完成或造成重大生态破坏未恢复的事项。 - 8、 2023年6月，编制完成《突发环境事件应急预案》，并于2023年7月6日在长治市生态环境保护综合行政执法队进行了备案，备案号：14044282023-231L。 - 9、2024年11月1日，在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记（登记编号：91140421MA0L1QRX41001P），有效期为2023年11月1日至2028年10月31日，见附件。 - 10、现阶段未建设1-3mm的轻薄料生产线，本次验收范围不包含1-3mm的轻薄料生产线。 - 11、验收报告的基础资料数据真实，结论明确、合理。 - 12、本项目（不含1-3mm的轻薄料生产线）不存在其他环境保护法律法规规定的不得通过环境保护验收情况。 - 综上所述，该企业环保设施运行正常，从本次验收监测及现场检查结果来看，本项目具备了环境保护竣工验收条件。